UPDATE MENSUAL

TECHSTART SL

(Startup SaaS B2B - CRM para PYMEs)

Mes: Febrero 2025

Enviado: 5 de marzo de 2025

Estado general: 🟡 Cautela

─────────────────────────────────────────────────────────

# TL;DR (RESUMEN EJECUTIVO)

Crecimos 15% MoM alcanzando 85K€ MRR. Cerramos partnership con Salesforce España que aportará ~50K€ ARR en Q2. Challenge: churn subió a 6% (vs 4% objetivo) concentrado en SMB - nuevo onboarding implementado el 1-mar para corregirlo.

# 📊 1. MÉTRICAS CLAVE

## A) Métricas Financieras Core

| Métrica | Este mes | Mes anterior | Δ% | Target | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MRR | 85K€ | 74K€ | +15% | 80K€ | 🟢 |
| Nuevos ingresos | 18K€ | 12K€ | +50% | 15K€ | 🟢 |
| Churn (€) | -7K€ | -5K€ | +40% | -4K€ | 🔴 |
| Runway | 14 meses | 15 meses | -1 mes | 12+ | 🟢 |
| Burn rate | 65K€ | 63K€ | +3% | <70K€ | 🟢 |
| Cash disponible | 910K€ | 945K€ | -80K€€ | n/a | - |

## B) Métricas Producto / Usuario

| Métrica | Este mes | Mes anterior | Δ% | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nuevos clientes | 45 | 38 | +18% | 🟢 |
| Clientes activos | 312 | 289 | +8% | 🟢 |
| CAC | 1.2K€ | 1.1K€ | +9% | 🟡 |
| LTV | 4.8K€ | 4.5K€ | +7% | 🟢 |
| LTV:CAC | 4.0x | 4.1x | -2% | 🟢 |
| Churn rate (%) | 6% | 4% | +50% | 🔴 |

# 2. HIGHLIGHTS DEL MES

## ✅ Logros Principales

Partnership Salesforce España:

- Firmado acuerdo de integración con Salesforce España

- Potencial: 50K€ ARR en Q2 vía su red de partners

Producto:

- Lanzada app móvil - engagement +25% en usuarios que la adoptaron

## ⚠️ Challenges

Churn aumentó a 6% (vs 4% mes anterior):

- Root cause: Onboarding deficiente en clientes SMB (<10 empleados)

- Datos: 83% del churn viene de SMB. Time-to-value: 21 días vs 7 días en enterprise

- Acción: Nuevo flujo onboarding SMB lanzado 1-marzo con video-tutoriales y check-ins automáticos

- Timeline: Mediremos impacto en 30 días

- Target: Reducir churn a <4% en abril

# 3. PROGRESO vs OBJETIVOS TRIMESTRALES

| Objetivo Q1 | Target | Actual | Status | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MRR | 100K€ | 85K€ | 🟡 | En camino, necesitamos +5% más en marzo |
| Nuevas contrataciones | 3 | 1 | 🔴 | Pipeline: 2 en proceso final |
| Product launch | ✓ | ✓ | 🟢 | Lanzado 20-feb |

# 4. DEEP DIVE

"Este mes profundizamos en: Análisis del Churn"

📉 El problema:

- Churn subió de 4% a 6% en febrero

- Concentrado en clientes <10 empleados (83% del churn)

🔍 Qué descubrimos:

- Entrevistamos a 12 clientes que cancelaron

- Patrón claro: 9/12 dijeron "no entendí cómo sacarle valor en las primeras 2 semanas"

- Time-to-value era 21 días vs. 7 días en clientes grandes

✅ Acciones tomadas:

- Nuevo onboarding específico para SMB (lanzado 1-marzo)

- Check-in automático día 3, 7 y 14

- Video-tutoriales de 2 min integrados en app

- Success Manager asignado a primeros 30 días

📊 Métrica a vigilar:

- Reducir churn a <4% en abril

- Time-to-value objetivo: <10 días

# 5. AYUDA NECESARIA

## 🙋 Cómo puedes ayudarnos:

1. Feedback sobre estrategia de pricing

- Adjunto doc con 3 opciones

- ¿Podemos hacer call 15 min próxima semana?

2. Intro a Innoveritas, S.L. como potencial cliente enterprise

- Sabemos que invertís en su sector

─────────────────────────────────────────────────────────

Un abrazo,

José Luis Gómez

CEO & Co-founder, TechStart